**ERVIN ALDO DIAZ JIMENEZ**

**Linea de investigación**:Investigación y fomento de las lenguas indígenas.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Actividad** | **Descripción** |
| Semana 1 | Diseño de tema de WordPress | Se desarrollara el tema de wordpress utilizando las tecnologías HTML5 y CSS3.  En la parte de diseño del tema se definirán las secciones que contendrá el sitio web. |
| Semana 2 | Diseño de tema de WordPress | Se culminara el diseño del tema de wordpress. |
| Semana 3 | Instalar tema en WordPress | Se instalara el tema en un servidor web que cuente con wordpress y se configura para que sea gestionable utilizando este CMS. |
| Semana 4 | Instalación de plugins. | Se instalaran plugins como Disqus el cual permitirá comentar en publicaciones. |
| Semana 5 | Primeras publicaciones | Se escribirán las primera publicaciones en el sitio. |
| Semana 6 | Solucionar errores y hacer mejoras. | Se solucionaran errores y se realizaran mejoras que aumenten la experiencia de los usuarios y que facilite la gestión para los administradores. |
| Semana 7 | Documentar proyecto | Se documentara el proyecto haciendo énfasis en la gestión de contenido. |

Se utiliza WordPress porque se espera que el sitio web tenga varios publicadores. WordPress le permite a los publicadores escribir y utilizar herramientas muy interactivas como los que podemos encontrar en los procesadores de texto como word.